# Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych

# UMOWA o roboty budowlane nr …………………..

w dniu ………………...2017 r. w  Dobrzechów pomiędzy Stronami:

MODERN FORMS Marcin Bosek, Dobrzechów 446b, 38-100 Strzyżów, NIP: 8191279861, REGON: 690484963, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy: „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanego w dalszej części niniejszej Umowy: „Wykonawcą”, a reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa, zwana dalej: „UMOWĄ”, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na dobudowie hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych (Dobrzechów, 38-100 Strzyżów) obejmującej następujące etapy:

- Wykonanie stanu surowego hali produkcyjnej (1kpl.)

- Wykonanie stolarki zewnętrznej hali produkcyjnej (1kpl.)

- Wykonanie stanu wykończeniowego hali produkcyjnej (1kpl.)

- Wykonanie instalacji c.o. (1 kpl.)

- Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa (1kpl.)

- Instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z szambem bezodpływowym (1 kpl.)

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdzie będzie prowadzone prace budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, w postaci prawnego tytułu własności oraz posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 100/2017 wydaną przez Starostę Strzyżowskiego z dnia 30.03.2017r.

- Szczegółowy zakres robót stanowiący Przedmiot Umowy określa projekt budowlany, stanowiący Załącznik nr 3 stanowiący jej integralną część. Podział na elementy robót określa przedmiar robót - Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy stanowiący jej integralną część.

- Wykonawca oświadcza iż posiada wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (zgodnie ze złożona ofertą).

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy (zgodnie ze złożona ofertą).

- Wykonawca oświadcza, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania przedmiotu umowy (zgodnie ze złożona ofertą).

- Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia (zgodnie ze złożoną ofertą).

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót budowlanych:

  - przekazanie placu budowy: do 7 dni od daty podpisania umowy;

  - rozpoczęcie robót: do 7 dni od daty przekazania terenu robót;

  - zakończenie robót: do 31.03.2018r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych określa Harmonogram Robót – Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy stanowiący jej integralną część.

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą Umową ulegną zmianie w szczególności w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

- konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

- wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

- wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy

- W sytuacjach opisanych w § 2, ppkt. 3 (lit. a, b, c, d, e, f, g, h) przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz w sposób pozwalający na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na warunkach ustalonych niniejszą Umową.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu stanowiącego Przedmiot Umowy do odbioru zobowiązany jest na własny koszt wykonać inwentaryzację powykonawczą i dokonać niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie badań i pomiarów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia protokołów, badań i pomiarów na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną w dwóch (2) egzemplarzach, tj. jeden egzemplarz w formie papierowej i jeden egzemplarz w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem o kompletności, w dniu podpisania niniejszej Umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów  lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni.

§ 4

- Zamawiający powołuje Kierownika Projektu w osobie …………………………….tel.: …….., e-mail: ………………., który jest upoważniony do kontroli robót oraz zatwierdzania  faktur do wypłaty.

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tj. Robót Budowlanych, w osobie: ……………………., tel.:……………, e-mail:…..……………....., który jest uprawniony do odbioru robót częściowych, opiniowania robót zamiennych,

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:……..…………….., e-mail: …………………….., który posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robotami Instalacyjnymi w osobie:………………….tel. ……………….., e-mail:…………………….. który posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane w obszarze instalacyjnym bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5

- W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami trzecimi,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, a także za jakość, terminowość, oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót, w tym robót realizowanych przez swoich podwykonawców.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną budowy, w tym w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geologiczną.

- Zamawiający zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie ogrodzenie placu budowy, poniesie koszty energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy oraz wykonanie tymczasowych dróg na placu budowy. Po zakończeniu budowy zagospodarowanie placu budowy zostanie przez Wykonawcę usunięte.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas realizacji umowy posiadać zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5% wartości robót brutto.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy z materiałów zgodnych z projektem budowlanym. Jeżeli w dokumentacji projektowej, zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (lub równoważnych) niż określone w tej dokumentacji. Wykonawca może zastosować materiały równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym materiałom zawartych w w/w dokumentacji,

- W przypadku zmiany materiałów na inne niż te zawarte w projekcie budowlanym, Wykonawca każdorazowo uzgodni w formie pisemnej z Zamawiającym, imieniem którego będzie występował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………..(słownie:………………………………) netto, powiększonej o obowiązujący podatek  VAT. W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie postępowania ofertowego na dobudowę hali produkcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową osadnika ścieków z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych, w tym w szczególności załącznika nr 1 (Oferta) do zapytania ofertowego, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót udostępnionym przez Zamawiającego w ramach procedury udzielenia zamówienia.

- Podział na elementy wskazane w Ofercie stanowi jedynie materiał pomocniczy do określenia wartości robót. Służy on wyłącznie do określenia cen jednostkowych określonych elementów robót oraz do procentowego określenia zakresu robót częściowych. Nie służy on natomiast do rozliczenia wartości wykonanych robót. Wszelkie rozbieżności w  dokumentacji i przedmiarach zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przygotowania oferty.

- Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy należne Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniające Wykonawcy przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac uzupełniających na mocy odrębnej umowy, która musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych, odrębnym kosztorysem, według KNR uwzględniającym n/w składniki kalkulacyjne:

    - stawka r.-g: …..zł

    - koszty ogólne: ……%

    - koszty zakupu: …..%

    - zysk: ……… %

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi jeden raz w miesiącu za roboty wykonane w tym okresie, oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół procentowego zaawansowania robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, oraz zatwierdzony przez Kierownika Projektu. Fakturowanie częściowe nie może przekroczyć 90% wartości niniejszej Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej (minimum 10% wartości niniejszej Umowy) i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisany przez: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Projektu, a także Kierownika Budowy i Wykonawcy. Płatność faktury końcowej nastąpi, po usunięciu wszystkich wad przez Wykonawcę stwierdzonych w w/w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT (w tym częściowe i końcową) bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 10

- Strony ustalają 30 (trzydziesto) dniowy termin płatności faktur licząc od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego. Każda faktura może być doręczona Zamawiającemu w następujący sposób: /a./ listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego, lub /b./ osobiście przedstawicielowi Zamawiającego-Kierownikowi Projektu. Zamawiający nie może odmówić jej odebrania.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w Banku: ……………………………….. o numerze: …………………………………… lub na inny rachunek opisany w fakturze VAT.

§ 11

- Wykonawca  przyjmuje na siebie  następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez własnych podwykonawców,

- informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych w terminie 3 (trzech) dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zamawiający zobowiązuje się również w szczególności do:

  - Przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

  - Regulowania w terminach i na warunkach określonych Umową płatności za zrealizowane i potwierdzone stosownym protokołem odbioru roboty;

  - Dokonywania Odbiorów Częściowych;

  - Przystąpienia do odbioru  końcowego przedmiotu Umowy;

  - Udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wyznaczonym na piśmie wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, a w szczególności do uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodnego na potrzeby budowy

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne oraz odsetki ustawowe za opóźnieniu w płatnościach należności.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy,

    - niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy,

    - zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości określonej w złożonej ofercie  za każdy dzień zwłoki, tj. ……………….

    - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź też odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w złożonej ofercie,

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – Zamawiający    zapłaci    karę    umowną   w    wysokości   10%    wartości     wynagrodzenia netto określonego w złożonej ofercie.

- Zapłata określonych w umowie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.

- Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia Strony z żądaniem zapłaty.

§ 13

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbiorów pisemnie oraz wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Obiór częściowy Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 3 (trzech) dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 10 dni (dziesięciu) od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej, lub końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona w terminie 3 (trzech) dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 14

- Zmiany umowy dopuszczalne są w szczególności w niżej wymienionych przypadkach:

    - zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

    - zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

    - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

    - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 15

- Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia o których mowa w §2 pkt. 1, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

    - działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

    - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

    - konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,

    - wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

    - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

    - wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

    - wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy;

- W sytuacjach opisanych w § 15 pkt.1 (lit. a, b, c, d, e, f, g, h) przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego.  W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte niniejszą umową na okres ……….. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą będącą załącznikiem do niniejszej umowy). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Na materiały użyte do realizacji umowy Wykonawca udziela gwarancji na warunkach zgodnych z gwarancją producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie, wady zostaną usunięte staraniem Zamawiającego, a kosztami ich usunięcia zostanie obciążony Wykonawca.

§ 17

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy także w następujących sytuacjach:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem, lub w sposób rażąco niedbały, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy także w następujących sytuacjach:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonych w niniejszej Umowie,

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego.

- Rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia którejkolwiek okoliczności przewidzianej niniejszą Umową.

- Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

- W wypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy lub rozwiązała Umowę;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 18

- Zarówno zawarcie, jak i wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny w Polsce właściwy dla Powoda.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym postanowienia kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wynikające z niniejszej Umowy, mogą być wysłane listem poleconym, lub e-mailem. Przesyłkę nadaną pod adresy podane na wstępie niniejszej Umowy (a w razie ich zmiany, te adresy, o których powiadomiono na piśmie drugą stronę), uznaje się za doręczoną, jeżeli adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki. Wszelką korespondencję, pisma i druki strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem listem poleconym z potwierdzeniem odbioru oraz na adres e-mail:

- dla Zamawiającego: adres i dane jak w oznaczeniu stron umowy …………………………………, e-mail: ………………………..., osoba odpowiedzialna za wykonanie Umowy (Kierownik Projektu): Pan…………………………………, tel.:…………………………………..; e-mail: ……………………………………………………………………….

- dla Zamawiającego: adres i dane jak w oznaczeniu stron umowy,  ……………………………………………………..e-mail:…………………, osoba odpowiedzialna za wykonanie prac (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego): Pan…………………….., tel.:………………; e-mail: …………………………..................................................................................

- dla Wykonawcy: adres i dane jak w oznaczeniu stron umowy, e-mail: …………………………………, osoba odpowiedzialna za techniczne wykonanie Umowy: …………………………………………………….., tel.: ………………………., e-mail: …………………………………………

- dla Wykonawcy: adres i dane jak w oznaczeniu stron umowy, e-mail: ………………………………, osoba odpowiedzialna za techniczne wykonanie Umowy: Pan …………………………tel. …………………….., e-mail: ………………………………………………..

O wszelkich zmianach adresu Strony są obowiązane natychmiast wzajemnie się poinformować listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Brak zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu będzie powodować skuteczne doręczenie przesyłki na ostatnio znany drugiej Stronie adres.

- Strony zgodnie oświadczają, iż poza niniejszą umową, w zakresie objętym jej treścią, nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy wyłącznie za szkody rzeczywiste, i tym samym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony oświadczają, że okazały sobie przy podpisywaniu niniejszej Umowy stosowne dokumenty, wykazujące ich tożsamość i potwierdzające prawidłową reprezentację, uprawniającą do zawarcia niniejszej Umowy.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

- Strony oświadczają, iż są należycie umocowane do zawarcia i wykonania Umowy i nie jest wymagana zgoda lub czynność innej osoby lub organu.

§ 19

Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 – Oferta

  - Załącznik nr 2 – Harmonogram robót;

  - Załącznik nr 3 – Projekt budowlany

  - Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Niniejszą Umowę odczytano, zgodnie przyjęto, parafowano każdą z jej stron (kart formatu A4), za wyjątkiem ostatniej, którą poniżej podpisano.

Wykonawca:				Zamawiający: